附件1

大气污染防治重点工程治理工作目标

| 序号 | 目标类型 | 目标项目 | 2014年完成内容 | 2015年完成内容 | 2016年完成内容 | 2017年完成内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗及能源项目 | 单位工业增加值能耗 | 比2012年降低5％以上。 | 比2012年降低10％以上。 | 比2012年降低15％以上。 | 比2012年降低20％以上。 | 经信局、各镇街和园区 |
| 2 |  | 煤炭总量控制 | 年煤炭消费总量负增长，全市煤炭消费总量控制在3000万吨以内。 | 年煤炭消费总量负增长。 | 年煤炭消费总量负增长。占能源消费比重下降到40％以下。 | 年煤炭消费总量负增长。占能源消费比重下降到36％以下。 | 经信局、发改局、供电局、环保局、质监局，各镇街和园区 |
| 3 |  | 清洁能源利用项目 | 完成中电新能源热电有限公司热电联产扩建项目、西气东输二线广东（东莞）段项目建设。 | 完成华能东莞谢岗天然气热电联产项目、东莞樟洋电厂扩建项目、麻涌新沙港热电联产项目、建设天然气汽车加气站50座项目、大阳能示范工程项目、垃圾发电项目建设。 |  | 完成东莞通明电力有限公司扩建项目，完成燃煤锅炉、工业窑炉、单机10万千瓦以下自备燃煤电站的天然气等清洁能源改造任务。 | 环保局、发改局、经信局、城管局、各镇街和园区 |
| 4 |  | 天然气管网建设 |  | 2015年底，天然气管网通达有用气需求的工业园区。 |  | 2017年底前通达产业集聚区，形成多源多向的燃气供应输配体系。 | 城管局、各镇街和园区 |
| 5 | 产业结构调整项目 | 优化重污染企业布局 | 制定环境敏感地区及建成区内已建的钢铁、石化、化工、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等重污染企业和污染排放不能稳定达标环保搬迁及提升改造计划 |  |  | 基本完成环境敏感地区及建成区内已建钢铁、石化、化工、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等重污染企业和污染排放不能稳定达标的其他企业环保搬迁和提升改造工作。 | 环保局、各镇街和园区 |
| 6 | 大型燃煤机组、锅炉减排项目 | 燃煤发电机组脱硫项目 | 完成所有现役燃煤发电机组脱硫设施烟气旁路取消工作。 | 12.5万千瓦以上燃煤火电机组综合脱硫率达到95％以上 |  |  | 环保局、各镇街和园区 |
| 7 |  | 电厂降氮脱硝项目 | 12.5万千瓦以上现役燃煤火电机组（不含循环流化床锅炉发电机组） 全部完成低氮燃烧和烟气脱硝改造，不能稳定达标排放的循环流化床锅炉发电机组要增加烟气脱硝设施，综合脱硝效率达到85％以上。 |  |  |  | 环保局、各镇街和园区 |
| 8 |  | 燃煤机组除尘项目 | 7月1日起，所有燃煤机组执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）烟尘特别排放限值要求 。 |  |  |  | 环保局、各镇街和园区 |
| 9 | 锅炉治理项目 | 小锅炉淘汰和治理项目 | 5月底前完成拟淘汰、治理的锅炉和窑炉清单，2014年底完成10蒸吨/小时以下锅炉淘汰任务的30%，完成20蒸吨/小时（含）以下工业锅炉烟气污染综合治理。 | 以煤、水煤浆、重油等为燃料20蒸吨/小时以上工业锅炉要完成烟气脱硫改造；完成10蒸吨/小时以下锅炉淘汰和治理任务。 | 以煤、水煤浆、重油等为燃料的35蒸吨/小时以上工业锅炉要进行低氮燃烧改造（循环硫化床锅炉除外）和烟气脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS系统）。 |  | 环保局、质监局、各镇街和园区 |
| 10 |  | 锅炉台帐管理 | 4月15日前，完成30蒸吨/小时及以上燃煤、燃水煤浆锅炉（含电厂锅炉）综合整治台账建设；6月30日前完成全市10蒸吨/小时至30蒸吨/小时（不含30蒸吨/小时）的燃煤、燃水煤浆、燃重油、燃生物质锅炉（含相应的电厂锅炉）和使用不足8年的4蒸吨/小时（不含）～10蒸吨/小时（不含）燃煤锅炉综合整治台账建设。 |  |  |  | 环保局、各镇街和园区 |
| 11 |  | 高污染禁燃区管理 | 9月30日前对禁燃区内已建成使用高污染燃料的各类设施依法拆除或改用清洁能源。 |  |  |  | 环保局、质监局、各镇街和园区 |
| 12 |  | 集中供热工程 | 2014年9月前编制完成市工业园区和产业集聚区集中供热规划。麻涌新沙港热电联产项目完成过渡期供热管道及配套设施建设，并争取对可纳入供热范围企业实现集中供热。 | 2015年底前完成麻涌新沙港热电联产项目建设。按省的要求，有用热需求的工（产） 业园区基本实现集中供热。 | 有用热需求的产业集聚区全部实现集中供热。 | 环保局、发改局、各镇街和园区 |
| 13 | 其他行业废气治理项目 | 其他行业脱硫、脱硝及改用清洁能源工程 | 所有石油催化裂化装置完成脱硫。 | 规模大于70万平方米/年且燃料含硫率大于0.5％的建筑陶瓷窑炉、平板玻璃生产企业必须改用清洁能源或安装烟气脱硫及高效除尘设施。实施钢铁烧结机、球团设备及石油石化催化裂化装置烟气脱硫，综合脱硫效率达到85％以上。 |  | 所有钢铁烧结机完成脱硝。 | 环保局、各镇街和园区 |
| 14 | VOC治理项目 | 重点行业VOC治理项目 | 完成木质家具制造和制鞋行业VOC治理工作。全面完成落实VOCs排放治理措施的重点行业挥发性有机物优先治理企业的清洁生产审核工作。完成 VOCs重点污染源在线监测试点示范项目建设。 | 所有石油炼制企业应用LDAR技术，石油炼制与化工企业完成有机废气综合治理。完成印刷、表面涂装（汽车制造业）、集装箱制造、电子设备制造等行业挥发性有机物排放达标治理。 |  | 有机化工和医药化工等重点企业全面应用LDAR技术。 | 环保局、各镇街和园区 |
| 15 |  | 油气回收治理 | 加油站、储油库、油罐车以及化工企业储罐区完成油气回收治理及油气回收在线监控系统建设。 | 原油、成品油码头完成油气综合治理。 |  |  | 环保局、经信局、各镇街和园区 |
| 16 |  | 餐饮业油烟治理 | 完成完成城市建成区内大中型餐饮服务单位和各镇街餐饮业集聚经营区内及油烟污染严重、群众反复投诉的餐饮服务单位的油烟治理。各镇（街）油烟治理要试点先行，自选有代表性“一条街”作为示范项目。完成一个典型区域开展规模化餐饮企业在线监控试点。 | 完成城市建成区内小型餐饮服务单位和机关、企事业单位食堂的油烟治理任务。 |  |  | 环保局、工商局、各镇街和园区 |
| 17 | 机械源减排项目 | 推广新能源和清洁能源汽车 | 新能源与清洁能源车辆比例力争达到50％以上，各镇（园区）基本建成一座以上的LNG、CNG加气站。 | 新能源与清洁能源车辆比例达到60％以上。 | 新能源与清洁能源车辆比例达到70％以上。 |  | 交通局、发改局、经信局、规划局、公安局、各镇街和园区 |
| 18 |  | 加强在用车辆污染防治 | 机动车环保定期检测率达到80%以上。环保检验合格标志发放率达到90%以上。 | 完成超期未年检车辆清查专项行动。 |  |  | 环保局 |
| 19 |  | 加快黄标车淘汰 | 完成超期未年检车辆清查专项行动。对道路抽检不合格的暂扣车辆行驶证。 |  |  |  | 公安局 |
|  |  |  | 完成淘汰2003年之前注册的营运“黄标车”， 共淘汰40000台黄标车及老旧车辆。黄标车限行范围要扩大到环城路（含）以及各镇中心区 | 2015年底，基本淘汰黄标车（111586辆），全市范围内实现“黄标车”限行。 |  |  | 环保局、公安局、交通局、教育局、各镇街和园区 |
| 20 |  | 加快油品质量升级 | 全面供应粤Ⅳ车用汽油和国Ⅳ车用柴油，2014年7月1日起，全面供应国Ⅴ车用汽油 | 2015年4月1日起，全面供应国V车用柴油 |  |  | 市经信局、市环保局、市工商局、各镇街和园区 |
| 21 |  | 船舶、港口及其他机械设备减排项目 | 根据省的部署从2014年1月1日起实施国Ⅰ船用发动机排放标准 | 完成非道路移动机械和船舶的排放状况项目研究。 |  | 基本完成沿海和内河主要港口轮胎式门式起重机（RTG） 的“油改电” 工作。2017年底前工作船和港务管理船舶基本实现靠港使用岸电。 | 海事局、海洋与渔业局、各相关镇街和园区 |
| 22 | 面源污染控制项目 | 扬尘减排项目 | 开展建筑工地、道路、工业源和裸露土地扬尘污染专项整治任务，扬尘污染控制区应达到市区和镇街中心区面积的80%以上 | 重点港区完成扬尘污染综合治理任务 |  | 所有港区完成扬尘污染综合治理任务 | 环保局、住建局、水务局、交通局、城管局、国土局、公安局、公路局、各镇街和园区 |
| 23 | 有毒废气治理项目 | 二恶英减排工程 | 完成废弃物焚烧行业二噁英减排工程 | 完成遗体火化行业二噁英减排工程。 |  |  | 环保局、城管局、民政局、各镇街和园区 |
| 24 | 监测预警项目 | 自动监测站及大气重污染监测预警系统建设工程 | 优化完善我市大气自动监测网络，2014年底前，推动3-4个中心镇各新建1个大气环境自动监测站，并纳入全市监测网络对外发布。修改完善《东莞市大气重污染应急预案（暂行）》。 | 在中心城区新建1个空气质量路边监测站；联合市气象部门进一步完善大气重污染预测预警机制。 |  | 继续推动其他中心镇新建大气环境自动监测站，并纳入全市监测网络，完善我市城乡一体化的大气自动监测网络。 | 环保局、气象局、各镇街和园区 |

附件2

大气污染防治监督管理工作目标

| 序号 | 类型 | 监管目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火电厂 | 每月不少于1次现场监管，每月定期将监管情况报送市大气污染治理办公室。 | 环保局 |
| 2 | 锅炉企业 | 各环保分局在2014年4月1日起应在日常巡查中应督促、指导相关企业建立起重点锅炉燃料使用台账，并在日常工作中应及时收集各企业的燃料使用台账及燃料产品质量检测报告，提交市环保局，以便对企业燃料使用情况实施动态管理，同时以抽查比例50%对燃料含硫量进行抽查，掌握燃料含硫量的实际情况。环保部门要对全市重点锅炉烟气进行监督性监测。此外，还要组织对重点锅炉烟气排放状况进行不定期抽查监测，抽查锅炉的比例控制在30%以内。 | 环保局、各镇街和园区 |
| 3 | VOC重点排放企业 | 企业应制定VOCs处理装置的运行和管理方案，确保VOCs处理装置长期有效运行，市环保局应会同各环保分局将VOCs治理设施的运行监管列为现场执法要点，进行重点检查。企业应建立健全活性炭吸附剂、催化剂或吸收液购买和更换台账，每2个月报各环保分局备案，废弃活性炭按危险废物处理处置。2014年4月1日起，低挥发性有机物含量涂料或胶水的使用企业应每2个月向所在镇街环保分局申报使用量（附上其进货量、使用量清单、票据等），各环保分局要严格按照环评批复的有关要求，每年至少一次对相关企业进行严格核查，确认企业低挥发性有机物含量涂料（胶水）占总涂料（胶水）使用量的比例是否符合环评批复有关要求，并形成有关核查记录。对于无法满足环评批复要求，应向企业下达整改通知，并督促企业落实整改措施。纳入省、市VOCs重点排放企业名录中的企业每半年要进行一次监督性监测，并将监测报告抄送市环监分局、市环保产业中心及所在镇街环保分局，由市环监分局会同环保分局对超标排放企业进行查处。 | 环保局、各镇街和园区 |
| 4 | 储油库、油罐车和未安装在线检测系统的加油站 | 加强对全市油气污染治理设施的现场检查（至少每季度1次）和监督性抽测（年抽测数量不低于30%）工作，对检查或抽测不合格的应督促企业进行改正，促使污染治理设施的规范运行和稳定达标。要对油品企业实行岗前培训制度，规范操作人员熟练掌握操作程序和动作要领，防止人为泄漏油气和关闭运行设施，确保油气回收装备正常运行。加强油气污染治理监管，各镇街每季度要对所辖企业正常运行情况执法检查1次。对未正常使用设备以及未进行、对未通过年度检查的加油站、储油库和油罐车违法企业予以处罚。每半年镇街应将检查和执法情况上报环保局备案。 | 环保局、各镇街和园区 |
| 5 | 餐饮企业和单位食堂 | 各镇街要加强对餐饮企业的现场检查（至少每半年1次），对检查不合格的应督促企业进行改正。每半年镇街应将检查和执法情况上报环保局备案。2014年4月底前各镇街完成餐饮业油烟污染治理单位名录建设。2014年底前完成建成区大中型餐饮服务单位和各镇街餐饮业集聚经营区内及油烟污染严重、群众反复投诉的餐饮服务单位的油烟治理任务。 | 环保局、各镇街和园区 |
| 6 | 建筑工地 | 要加强对建筑工地的现场检查，每季不少于1次，对检查不合格的施工单位督促整改。各镇街每半年将房屋市政、交通、水务工程的检查和执法情况分别反馈市住建局、交通局、水务局，由住建局、交通局、水务局汇总后反馈市大气污染质量办公室汇总。 | 住建局、水务局、交通局、各镇街和园区 |
| 7 | 重点扬尘控制企业 | 要加强对重点扬尘控制企业的现场检查，每季不少于1次，对检查不合格的企业督促整改。各镇街每半年将检查和执法情况反馈市环保局汇总。 | 大气污染治理办公室、各镇街和园区 |
| 8 | 有毒废气排放企业 | 制定重点监管企业名单，加强对有毒废气排放企业进行监管，每月不少于1次，要求企业定期对废气排放达标情况进行检测。 | 环保局 |
| 9 | 油品码头 | 加强油品码头治理监管，各镇街每半年要对所辖码头正常运行情况执法检查1次。对未正常使用设备违法企业予以处罚。每半年镇街应将检查和执法情况上报环保局备案。 | 环保局、各镇街和园区 |
| 10 | 船舶 | 加强船舶大气污染防治监管，并将监管情况报送市大气污染治理办公室。 | 海洋渔业局、海事局 |

附件3

各单位需完善和制定的主要文件

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制定各镇街大气污染防治实施方案（2014~2017）。 | 各镇街和园区 |
| 2 | 制定市大气污染防治年度实施方案。 | 环保局、各镇街和园区 |
| 3 | 完善并报市政府审定印发热电联产规划。2014年9月底前编制完成市工业园区和产业集聚区集中供热规划。 | 发改局 |
| 4 | 制定环境敏感地区及建成区内已建的钢铁、石化、化工、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等重污染企业和污染排放不能稳定达标环保搬迁及提升改造计划。 | 环保局 |
| 5 | 制定餐饮服务业准入指导意见。 | 环保局 |
| 6 | 制定完善建设建设项目环保管理主要污染物排放总量前置审核制度。 | 环保局 |
| 7 | 制定东莞市重点锅炉综合整治台账建设实施方案。 | 环保局 |
| 8 | 制定工业锅炉环境保护管控规定。 | 环保局 |
| 9 | 制定高污染禁燃区锅炉淘汰和治理计划。 | 环保局 |
| 10 | 制定非道路移动机械和船舶的排放控制管理办法。 | 环保局、经信局、工商局、质监局、海事局、海洋与渔业局。 |
| 11 | 制定现有餐饮行业的油烟治理方案。 | 环保局 |
| 12 | 制定东莞市餐饮服务业油烟污染治理工作实施方案。 | 环保局 |
| 13 | 制定大气污染防治工作检查督查工作计划。 | 环保局 |
| 14 | 制定东莞市扬尘污染专项整治工作方案。 | 环保局 |
| 15 | 制定重点行业挥发性有机化合物污染治理方案。 | 环保局 |
| 16 | 制定原油、成品油码头油气综合治理方案。 | 环保局 |
| 17 | 制订区域性产业发展指引。 | 发改局 |
| 18 | 完善天然气管网规划。 | 城管局 |
| 19 | 完成灰霾形成机理和来源解析研究。 | 环保局 |

附件4

清洁能源治理工程完成时限和任务分工表

| 序号 | 镇街 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城 | 中电新能源热电有限公司热电联产扩建项目 | 扩建2×39万千瓦燃气机组 | 发改局、环保局、各相关镇街和园区 | 2014年 |
| 2 | 谢岗 | 华能东莞谢岗天然气热电联产项目 | 2×39万千瓦 |  | 2015年 |
| 3 | 樟木头 | 东莞樟洋电厂扩建项目 | 2×39万千瓦 |  | 2015年 |
| 4 | 寮步 | 东莞通明电力有限公司2×390MW扩建项目 | 2×390MW级天然气循环热电联产发电机组 |  | 2017年 |
| 5 | 麻涌 | 麻涌新沙港热电联产项目 | 2×390MW级燃气热电联产机组 | 环保局、发改局、麻涌镇 | 2015年 |
| 6 |  | 西气东输二线广东（东莞）段 | 接收站及管道，预计可供天然气5－15亿立方米/年 | 城管局、经信局、各镇街和园区 | 2014年 |
| 7 |  | 天然气加气站 | 建设天然气汽车加气站50座，预计供天然气1.6亿立方米/年 |  | 2015年 |
| 8 | 沙田 | 九丰能源LNG仓储项目 | 28万立方米LNG储罐及配套管网 |  | 2015年 |
| 9 |  | 大阳能示范工程 | 50MWP太阳能屋顶光伏并网发电项目 | 发改局 | 2015年 |
| 10 |  | 太阳能热水、照明工程 | 50万平方米建筑面积太阳能热水工程；20万平方米建筑面积太阳能光伏照明系统 | 经信局 | 2015年 |
| 11 |  | 垃圾发电 | 扩建54MW发电机组，新建15MW发电机组 | 城管局 | 2015年 |

附件5

重点工业园区集中供热改造工程完成时限和任务分工表

| 序号 | 级别 | 工业园名称 | 治理措施 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家级高新技术产业开发区 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | 实施集中供热改造，做好集中供热锅炉的脱硫、脱硝和烟气治理 | 发改局、环保局、各相关镇街和园区 | 2015 |
| 2 | 省级工业园 | 广东东莞生态产业园区 |  |  | 2015 |
| 3 | 省级工业园 | 广东东莞东部工业园区 |  |  | 2015 |
| 4 | 省级工业园 | 东莞市水乡地区 |  |  | 2014 |
| 5 | 市级工业园区 | 麻涌、虎门、长安、沙田、常平、大朗、中堂等7个环保专业基地 |  |  | 2015 |

附件6

燃煤电厂降氮脱硝项目完成时限和任务分工表

| 序号 | 镇街 | 企业名称 | 机组编号 | 规模(万千瓦) | 脱硝措施 | 督导单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虎门 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 1 | 20 | LNB+SCR | 环保局、供电局、虎门镇 | 2014年4月 |

附件7

燃煤电厂高效除尘改造项目完成时限和任务分工表

| 序号 | 镇街 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(万千瓦) | 控制措施 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虎门 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 1 | 21 | 建设高效除尘设施，达到特别排放限值(20mg/m3) | 环保局、经信局、供电局、各相关镇街和园区 | 2014.7.1 |
| 2 | 虎门 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 2 | 21 |  |  | 2014.7.1 |
| 3 | 虎门 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 3 | 21 |  |  | 2014.7.1 |
| 4 | 虎门 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 4 | 30 |  |  | 2014.7.1 |
| 5 | 虎门 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 5 | 30 |  |  | 2014.7.1 |
| 6 | 虎门 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 1 | 35 |  |  | 2014.7.1 |
| 7 | 虎门 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 2 | 35 |  |  | 2014.7.1 |
| 8 | 虎门 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 1 | 66 |  |  | 2014.7.1 |
| 9 | 虎门 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 2 | 66 |  |  | 2014.7.1 |
| 10 | 虎门 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 3 | 66 |  |  | 2014.7.1 |
| 11 | 中堂 | 东莞市三联热电有限公司 | 1 | 15 |  |  | 2014 |
| 12 | 中堂 | 东莞市三联热电有限公司 | 2 | 13.5 |  |  | 2014 |
| 13 | 中堂 | 东莞市三联热电有限公司 | 5 | 2.5 |  |  | 2014 |
| 14 | 中堂 | 东莞市三联热电有限公司 | 6 | 2.5 |  |  | 2014 |
| 15 | 麻涌 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 3 | 2.5 |  |  | 2014 |
| 16 | 麻涌 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 4 | 2.5 |  |  | 2014 |
| 17 | 麻涌 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 6 | 21 |  |  | 2014 |
| 18 | 麻涌 | 东莞海龙纸业有限公司 | 5 | 5 |  |  | 2014 |
| 19 | 麻涌 | 东莞地龙纸业有限公司 | 11 | 6 |  |  | 2014 |
| 20 | 麻涌 | 东莞地龙纸业有限公司 | 12 | 6 |  |  | 2014 |
| 21 | 麻涌 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 1 | 1.5 |  |  | 2014 |
| 22 | 麻涌 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 2 | 1.5 |  |  | 2014 |
| 23 | 麻涌 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 3 | 2.5 |  |  | 2014 |
| 24 | 洪梅 | 广东理文造纸有限公司 | 1 | 5 |  |  | 2014 |
| 25 | 洪梅 | 广东理文造纸有限公司 | 2 | 5 |  |  | 2014 |
| 26 | 洪梅 | 广东理文造纸有限公司 | 3 | 5 |  |  | 2014 |
| 27 | 洪梅 | 东莞世丽纺织有限公司 | 1 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 28 | 高埗 | 东莞市东保纸业有限公司 | 1 | 1 |  |  | 2014 |
| 29 | 高埗 | 东莞市振兴造纸有限公司 | 1 | 0.9 |  |  | 2014 |
| 30 | 中堂 | 东莞建晖纸业有限公司 | 1 | 1.5 |  |  | 2014 |
| 31 | 中堂 | 东莞建晖纸业有限公司 | 2 | 1.5 |  |  | 2014 |
| 32 | 中堂 | 东莞建晖纸业有限公司 | 3 | 5 |  |  | 2014 |
| 33 | 中堂 | 东莞理文造纸厂 | 4 | 3.3 |  |  | 2014 |
| 34 | 中堂 | 东莞理文造纸厂 | 5 | 3.3 |  |  | 2014 |
| 35 | 中堂 | 东莞双洲造纸有限公司 | 1 | 1.5 |  |  | 2014 |
| 36 | 中堂 | 东莞双洲造纸有限公司 | 2 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 37 | 中堂 | 东莞双洲造纸有限公司 | 3 | 0.2 |  |  | 2014 |
| 38 | 中堂 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 1 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 39 | 中堂 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 2 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 40 | 中堂 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 3 | 1.2 |  |  | 2014 |
| 41 | 中堂 | 东莞市中联纸业有限公司 | 1 | 0.7 |  |  | 2014 |
| 42 | 万江 | 东莞市金田纸业有限公司 | 1 | 1.2 |  |  | 2014 |
| 43 | 万江 | 东莞市金田纸业有限公司 | 2 | 4.2 |  |  | 2014 |
| 44 | 望牛墩 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 1 | 0.3 |  |  | 2014 |
| 45 | 望牛墩 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 2 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 46 | 望牛墩 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 3 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 47 | 望牛墩 | 东莞泰昌纸业有限公司 | 1 | 0.7 |  |  | 2014 |
| 48 | 望牛墩 | 东莞泰昌纸业有限公司 | 2 | 0.7 |  |  | 2014 |
| 49 | 望牛墩 | 东莞市明天纸业有限公司 | 1 | 1.2 |  |  | 2014 |
| 50 | 望牛墩 | 东莞市永安造纸有限公司 | 1 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 51 | 望牛墩 | 东莞市永安造纸有限公司 | 2 | 0.7 |  |  | 2014 |
| 52 | 沙田 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 1 | 0.7 |  |  | 2014 |
| 53 | 沙田 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 2 | 0.7 |  |  | 2014 |
| 54 | 沙田 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 3 | 0.7 |  |  | 2014 |
| 55 | 沙田 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 4 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 56 | 道滘 | 东莞市道滘东发纸品有限公司 | 1 | 0.7 |  |  | 2014 |
| 57 | 道滘 | 东莞市伟联纸业有限公司 | 1 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 58 | 道滘 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 1 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 59 | 道滘 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 2 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 60 | 道滘 | 东莞市道滘兴隆纸厂 | 1 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 61 | 道滘 | 东莞市道滘兴隆纸厂 | 2 | 0.7 |  |  | 2014 |
| 62 | 道滘 | 东莞市恒伟纸业有限公司 | 1 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 63 | 道滘 | 东莞市顺兴造纸有限公司 | 1 | 0.7 |  |  | 2014 |
| 64 | 道滘 | 东莞市宝华造纸有限公司 | 1 | 0.6 |  |  | 2014 |
| 65 | 中堂 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 1 | 1.8 |  |  | 2014 |
| 66 | 望牛墩 | 东莞泰昌纸业有限公司 | 3 | 1.8 |  |  | 2014 |

附件8

自备电厂锅炉机组二氧化硫治理项目完成时限和任务分工表

| 序号 | 镇街 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（万千瓦） | 治理措施 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻涌 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 1 | 1.5 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 | 环保局、经信局、各相关镇街和园区 | 2014 |
| 2 | 麻涌 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 2 | 1.5 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2014 |
| 3 | 麻涌 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 3 | 2.5 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2014年4月 |
| 4 | 高埗 | 东莞市东保纸业有限公司 | 1 | 1 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2014 |
| 5 | 高埗 | 东莞市振兴造纸有限公司 | 1 | 0.9 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 6 | 中堂 | 东莞建晖纸业有限公司 | 1 | 1.5 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2014 |
| 7 | 中堂 | 东莞建晖纸业有限公司 | 2 | 1.5 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2014 |
| 8 | 中堂 | 东莞建晖纸业有限公司 | 3 | 5 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2014年4月 |
| 9 | 中堂 | 东莞双洲造纸有限公司 | 1 | 1.5 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2014 |
| 10 | 中堂 | 东莞双洲造纸有限公司 | 2 | 0.6 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 11 | 中堂 | 东莞双洲造纸有限公司 | 3 | 0.2 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 12 | 中堂 | 东莞市中联纸业有限公司 | 1 | 0.7 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 13 | 万江 | 东莞市金田纸业有限公司 | 2 | 4.2 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2014年4月 |
| 14 | 望牛墩 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 1 | 0.3 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 15 | 望牛墩 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 2 | 0.6 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 16 | 望牛墩 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 3 | 0.6 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 17 | 望牛墩 | 东莞泰昌纸业有限公司 | 1 | 0.7 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 18 | 望牛墩 | 东莞泰昌纸业有限公司 | 2 | 0.7 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 19 | 望牛墩 | 东莞市明天纸业有限公司 | 1 | 1.2 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2014 |
| 20 | 望牛墩 | 东莞市永安造纸有限公司 | 1 | 0.6 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 21 | 望牛墩 | 东莞市永安造纸有限公司 | 2 | 0.7 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 22 | 沙田 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 1 | 0.7 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 23 | 沙田 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 2 | 0.7 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 24 | 沙田 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 3 | 0.7 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 25 | 沙田 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 4 | 0.6 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 26 | 道滘 | 东莞市道滘东发纸品有限公司 | 1 | 0.7 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 27 | 道滘 | 东莞市伟联纸业有限公司 | 1 | 0.6 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 28 | 道滘 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 1 | 0.6 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 29 | 道滘 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 2 | 0.6 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 30 | 道滘 | 东莞市道滘兴隆纸厂 | 1 | 0.6 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 31 | 道滘 | 东莞市道滘兴隆纸厂 | 2 | 0.7 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 32 | 中堂 | 东莞鸿业纸业有限公司 | 1 | 0.15 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 33 | 中堂 | 东莞鸿业纸业有限公司 | 2 | 0.15 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 34 | 中堂 | 东莞鸿业纸业有限公司 | 3 | 0.3 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 35 | 中堂 | 东莞鸿业纸业有限公司 | 4 | 0.3 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 36 | 企石 | 东莞华通发泡塑料有限公司 | 1 | 0.15 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 37 | 万江 | 东莞市白天鹅纸业有限公司 | 1 | 0.3 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 38 | 麻涌 | 东莞市德广隆制衣洗水有限公司 | 1 | 0.4 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 39 | 中堂 | 东莞市深联造纸有限公司 | 1 | 0.3 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 40 | 万江 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 1 | 0.3 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 41 | 万江 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 2 | 0.3 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 42 | 中堂 | 东莞中堂顺诚纸品有限公司 | 1 | 0.15 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 43 | 中堂 | 东莞中堂顺诚纸品有限公司 | 2 | 0.15 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 44 | 麻涌 | 广东中成化工股份有限公司 | 1 | 0.3 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 45 | 麻涌 | 广东中成化工股份有限公司 | 2 | 0.3 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 46 | 道滘 | 东莞市恒伟纸业有限公司 | 1 | 0.6 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 47 | 道滘 | 东莞市顺兴造纸有限公司 | 1 | 0.7 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 48 | 道滘 | 东莞市宝华造纸有限公司 | 1 | 0.6 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2015 |
| 49 | 中堂 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 1 | 1.8 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2014 |
| 50 | 望牛墩 | 东莞泰昌纸业有限公司 | 3 | 1.8 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2014 |
| 51 | 中堂 | 东莞双洲造纸有限公司 | 4 | 2.5 | 提高综合脱硫效率，达到60%以上。 |  | 2014年4月 |

附件9

燃气和自备电厂锅炉氮氧化物治理工程项目完成时限和任务分工表

| 序号 | 镇街 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量 （万千瓦） | 锅炉蒸吨数 （蒸吨） | 工作要求 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分机组 | 合计 | 分机组 | 合计 |  |  |  |
| 1 | 樟木头 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 1 | 18 | 36 | 174 | 348 | 进行低氮燃烧器改造。 | 2015年3月 | 环保局、各相关镇街和园区 |
|  |  |  | 2 | 18 |  | 174 |  | 进行低氮燃烧器改造。 | 2015年3月 |  |
| 2 | 东城 | 东莞中电新能源热电有限公司 | 1 | 18 | 36 | 174 | 348 | 进行低氮燃烧器改造。 | 2014年 |  |
|  |  |  | 2 | 18 |  | 174 |  | 进行低氮燃烧器改造。 | 待完善环保手续后3个月内 |  |
| 3 | 寮步 | 东莞通明（众明）电力有限公司 | 1 | 18 | 36 | 210 | 420 | 进行低氮燃烧器改造。 | 2014年 |  |
|  |  |  | 2 | 18 |  | 210 |  | 进行低氮燃烧器改造。 | 2014年 |  |
| 4 | 虎门 | 东莞虎门电厂 | 1 | 18 | 54 | 80 | 300 | 进行低氮燃烧器改造。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 18 |  | 80 |  | 进行低氮燃烧器改造。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 3 | 18 |  | 180 |  | 进行低氮燃烧器改造。 | 2015年3月 |  |
| 5 | 南城 | 东莞中科环保电力有限公司 | 1 | 1.5 | 4.2 | 56 | / | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 1.5 |  | 56 |  | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 3 | 1.2 |  | 56 |  | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2015年3月 |  |
| 6 | 厚街 | 东莞市博海环保资源开发有限公司 | 1 | 0.3 | 1.2 | 28 | 112 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 0.3 |  | 28 |  | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 3 | 0.3 |  | 28 |  | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 4 | 0.3 |  | 28 |  | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2015年3月 |  |
| 7 | 横沥 | 科伟环保电力有限公司 | 1 | 1.2 | 4.8 | 45 | 191 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 1.2 |  | 56 |  | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 3 | 1.2 |  | 45 |  | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 4 | 1.2 |  | 45 |  | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2015年3月 |  |
| 8 | 麻涌 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 5 | 5 | 65.6 | 280 | 3100 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2014年 |  |
|  |  |  | 6 | 21 |  | 680 |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2014年 |  |
|  |  |  | 7 | 6 |  | 45 |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 8 | 1.2 |  | 75 |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 9 | 1.2 |  | 75 |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 10 | 1.2 |  | 75 |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 11 | 6 |  | 320 |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 12 | 6 |  | 320 |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 13 | 6 |  | 410 |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 14 | 6 |  | 410 |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 15 | 6 |  | 410 |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
| 9 | 麻涌 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 1 | 1.5 | 5.5 | 4×75 | 560 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2.5 |  | 2×130 |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
| 10 | 麻涌 | 东莞市德广隆制衣洗水有限公司 | 1 | 0.4 | 0.4 | 45 | 45 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
| 11 | 麻涌 | 广东中成化工股份有限公司 | 1 | 0.3 | 0.6 | 35 | 70 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 0.3 |  | 35 |  |  | 2016年3月 |  |
| 12 | 麻涌 | 东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司 | / | / | / | 35 | 35 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
| 13 | 麻涌 | 中纺粮油（东莞）有限公司 | / | / | / | 35 | 35 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
| 14 | 麻涌 | 东莞嘉吉粮油有限公司 | / | / | / | 35 | 35 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
| 15 | 洪梅 | 东莞世丽纺织有限公司 | 1 | 0.6 | 0.6 | 70 | 70 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2016年3月 |  |
| 16 | 洪梅 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | / | / | / | 35×2 | 75 | 进行低氮燃烧改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
| 17 | 高埗 | 东莞市东保纸业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 55 | 55 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
| 18 | 高埗 | 东莞市振兴造纸有限公司 | 1 | 0.9 | 0.9 | 75 | 75 | 进行低氮燃烧改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2016年3月 |  |
| 19 | 高埗 | 深南电（东莞）唯美电力有限公司 | 1 | 18 | 36 | 178 | 356 | 进行低氮燃烧器改造。 | 2014年 |  |
|  |  |  | 2 | 18 |  | 178 |  | 进行低氮燃烧器改造。 | 2014年 |  |
| 20 | 中堂 | 东莞建晖纸业有限公司 | 1 | 1.5 | 8 | 90*3 | 690 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2016年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2016年3月 |  |
|  |  |  | 3 | 5 |  | 240*2 |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
| 21 | 中堂 | 东莞理文造纸厂 | 4 | 3.3 | 6.6 | 170 | 390 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 5 | 3.3 |  | 220 |  | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
| 22 | 中堂 | 东莞市中联纸业有限公司 | 1 | 0.7 | 0.7 | 90 | 90 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2016年3月 |  |
| 23 | 中堂 | 东莞鸿业纸业有限公司 | 1 | 0.15 | 0.9 | 30+65 | 95 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2016年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 中堂 | 东莞市深联造纸有限公司 | 1 | 0.3 | 0.3 | 85 | 85 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2016年3月 |  |
| 25 | 中堂 | 东莞市中堂东江造纸厂 | 1 | 0.3 | 0.3 | 35 | 35 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
| 26 | 中堂 | 东莞中堂顺诚纸品有限公司 | 1 | 0.15 | 0.3 | 35 | 35 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 中堂 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 1 | 1.8 | 1.8 | 130 | 130 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
| 28 | 中堂 | 东莞市轩潼纸业有限公司 | / | / | / | 75 | 75 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2016年3月 |  |
| 29 | 万江 | 东莞市金田纸业有限公司 | 1 | 1.2 | 5.4 | 150 | 390 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 4.2 |  | 150+90 |  |  | 2015年3月 |  |
| 30 | 万江 | 东莞市白天鹅纸业有限公司 | 1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 45 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
| 31 | 万江 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 2 | 0.3 | 0.3 | 35 | 35 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
| 32 | 望牛墩 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 1 | 0.3 | 1.5 | 35 | 160 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2016年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 0.6 |  | 35 |  |  | 2016年3月 |  |
|  |  |  | 3 | 0.6 |  | 90 |  |  | 2016年3月 |  |
| 33 | 望牛墩 | 东莞泰昌纸业有限公司 | 1 | 0.7 | 3.2 | 50 | 230 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2014年 |  |
|  |  |  | 2 | 0.7 |  | 50 |  |  | 2014年 |  |
|  |  |  | 3 | 1.8 |  | 130 |  |  | 2014年 |  |
| 34 | 望牛墩 | 东莞市明天纸业有限公司 | 1 | 1.2 | 1.2 | 75 | 75 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2016年3月 |  |
| 35 | 望牛墩 | 东莞市永安造纸有限公司 | 1 | 0.6 | 1.3 | 35 | 85 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 0.7 |  | 50 |  |  | 2016年3月 |  |
| 36 | 沙田 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 1 | 0.7 | 2.7 | 65 | 260 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2015年 |  |
|  |  |  | 2 | 0.7 |  | 65 |  |  | 2015年 |  |
|  |  |  | 3 | 0.7 |  | 65 |  |  | 2015年 |  |
|  |  |  | 4 | 0.6 |  | 65 |  |  | 2015年 |  |
| 37 | 道滘 | 东莞市道滘东发纸品有限公司 | 1 | 0.7 | 0.7 | 55 | 55 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
| 38 | 道滘 | 东莞市伟联纸业有限公司 | 1 | 0.6 | 0.6 | 35 | 35 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
| 39 | 道滘 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 1 | 0.6 | 1.2 | 35×2 | 160 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2016年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 0.6 |  | 90 |  |  | 2016年3月 |  |
| 40 | 道滘 | 东莞市道滘兴隆纸厂 | 1 | 0.6 | 1.3 | 35+75 | 110 | 进行低氮燃烧器改造（循环流化床锅炉除外）和脱硝工程建设，并同步配套完善在线中控（DCS）系统。 | 2016年3月 |  |
|  |  |  | 2 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 道滘 | 东莞市恒伟纸业有限公司 | 1 | 0.6 | 0.6 | 35 | 35 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
| 42 | 道滘 | 东莞市顺兴造纸有限公司 | 1 | 0.7 | 0.7 | 35 | 35 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |
| 43 | 道滘 | 东莞市宝华造纸有限公司 | 1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 45 | 进行低氮燃烧器改造和脱硝工程建设。 | 2016年3月 |  |

附件10

10蒸吨以下燃煤锅炉治理项目表

| 序号 | 企业名称 | 详细地址 | 锅炉参数 | 燃料消费情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 锅炉编号 | 规模（蒸吨/小时） | 燃料名称 |
| 1 | 东莞市茶山锦浩鞋材加工厂 | 茶山 | 1 | 2 | 煤 |
| 2 | 东莞市大朗镇祥鑫鞋材厂 | 大朗 | 1 | 2 | 煤 |
| 3 | 东莞市大朗镇祥鑫鞋材厂 | 大朗 | 2 | 1 | 煤 |
| 4 | 东莞市裕和制衣有限公司 | 大朗 | 1 | 0.5 | 煤 |
| 5 | 东莞市大岭山梅林瑞兴食品厂 | 大岭山 | 1 | 2 | 煤 |
| 6 | 东莞台升家具有限公司 | 大岭山 | 1 | 6 | 煤 |
| 7 | 东莞台升家具有限公司 | 大岭山 | 2 | 6 | 煤 |
| 8 | 东莞台升家具有限公司 | 大岭山 | 3 | 6 | 煤 |
| 9 | 东莞市金瑞皮革实业有限公司 | 道滘 | 2 | 2 | 煤 |
| 10 | 东莞市东保集团高强水泥制品有限公司 | 高埗 | 1 | 6 | 煤 |
| 11 | 东莞市东保集团高强水泥制品有限公司 | 高埗 | 2 | 6 | 煤 |
| 12 | 东莞市东保集团高强水泥制品有限公司 | 高埗 | 3 | 6 | 煤 |
| 13 | 东莞市东强纸品有限公司 | 高埗 | 1 | 4 | 煤 |
| 14 | 东莞市高埗保安围福利纸箱厂 | 高埗 | 1 | 4 | 煤 |
| 15 | 东莞市高埗永顺人造板厂 | 高埗 | 2 | 4 | 煤 |
| 16 | 东莞市高强纸品有限公司 | 高埗 | 1 | 4 | 煤 |
| 17 | 东莞市天赐纸品有限公司（东保纸品厂） | 高埗 | 1 | 4 | 煤 |
| 18 | 东莞市天全纸品有限公司 | 高埗 | 1 | 4 | 煤 |
| 19 | 东莞市丰恒泡沫制品有限公司 | 虎门 | 1 | 4 | 煤 |
| 20 | 东莞寮步下岭贝顺发纸品厂 | 寮步 | 1 | 6 | 煤 |
| 21 | 东莞中泰毛织有限公司 | 桥头 | 1 | 2 | 煤 |
| 22 | 东莞宏冠拉链配件有限公司 | 沙田 | 1 | 6 | 煤 |
| 23 | 东莞宏冠拉链配件有限公司 | 沙田 | 2 | 6 | 煤 |
| 24 | 东莞升佳纺织有限公司 | 沙田 | 1 | 4 | 煤 |
| 25 | 东莞生辉织染厂有限公司 | 沙田 | 1 | 4 | 煤 |
| 26 | 东莞生辉织染厂有限公司 | 沙田 | 2 | 4 | 煤 |
| 27 | 东莞市沙田恒联印刷机械有限公司（东莞市和明纸品包装有限公司） | 沙田 | 1 | 2 | 煤 |
| 28 | 东莞市增辉纺织配料有限公司 | 沙田 | 1 | 3.3 | 煤 |
| 29 | 东莞市增辉纺织配料有限公司 | 沙田 | 2 | 6 | 煤 |
| 30 | 东莞市万江大汾联兴洗衣厂 | 万江 | 1 | 2 | 煤 |
| 31 | 东莞市伟安纸业有限公司 | 望牛墩 | 1 | 6 | 煤 |
| 32 | 东莞永联弹力织物有限公司 | 望牛墩 | 1 | 6 | 煤 |
| 33 | 东莞永联弹力织物有限公司 | 望牛墩 | 2 | 6 | 煤 |

附件11

平板玻璃、陶瓷行业污染整治完成时限和任务分工表

| 序号 | 镇街 | 名 称 | 治理措施 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻涌 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 清洁能源替代 | 环保局、各相关镇街和园区 | 2014 |
| 2 | 洪梅 | 台玻华南玻璃有限公司 | SCR或SNCR，综合脱硝率≥60% |  | 2014 |
| 3 | 麻涌 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | SCR或SNCR，综合脱硝率≥60% |  | 2014 |

附件12

典型行业VOCs控制任务表

| 行业类别 | 控制要求 | 企业数量 |
| --- | --- | --- |
| 制鞋业 | 1.粘合、清洗、烘干等工艺单元排放的有机废气，应尽量回收利用；不能（或不能完全）回收利用的，应采用吸附、催化氧化或焚烧等方式予以治理，治理设施应达到设计处理效率。 | 161 |
|  | 2.排气筒VOCs排放限值、无组织排放监控点VOCs浓度限值、排气筒高度与排放速率等均须达到制鞋行业挥发性有机物排放标准相应要求。 |  |
|  | 3.产生VOCs的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和集中净化处理装置，有效净化后气体由排气筒排放。 |  |
| 家具制造业 | 1.对使用溶剂型涂料、采用喷涂和刷涂生产工艺的家具企业要求涂装车间和配漆车间完全密封，必须安装有效的VOCs治理设施。 | 238 |
|  | 2.企业排气筒VOCs排放限值、无组织排放监控点VOCs浓度限值、排气筒高度与排放速率等均须达到家具制造行业挥发性有机物排放标准的相应要求。 |  |
| 汽车制造业与船舶制造业 | 1.汽车制造涂装生产线产生VOCs废气的生产工艺必须设立气体收集系统和集中净化处理装置。 | 3 |
|  | 2.汽车制造涂装生产线单位涂装面积的VOCs排放量限值、排气筒VOCs排放限值、无组织排放监控点VOCs浓度限值、排气筒高度与排放速率等均须达到表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准的相应要求。 |  |
|  | 3.船舶制造业对喷涂生产线加装末端废气治理设施，尽可能将无组织排放变为集中有组织排放，有机废气收集并进行有效处理后排放。 |  |
|  | 4.加强船舶制造业源头控制，采用新工艺以减少有机溶剂的用量，使用低挥发原材料，改善生产操作条件以减少无组织逸散。 |  |
| 人造板制造业 | 1.粘合、干燥等工艺单元排放的有机废气，应尽量回收利用；不能（或不能完全）回收利用的，应收集后进行有效处理后排放。 | 2 |
|  | 2.鼓励在人造板粘合过程中使用水性等环保型胶粘剂。 |  |
| 印刷业 | 1.产生VOCs废气的工艺生产线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理；无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。 | 47 |
|  | 2.生产过程中使用的印刷油墨VOCs含量限值、企业排气筒VOCs排放限值、无组织排放监控点VOCs浓度限值、排气筒高度与排放速率等均须达到印刷行业挥发性有机物排放标准相应要求。 |  |
|  | 3.鼓励复合工艺使用水性胶粘剂，使用溶剂型胶粘剂的企业必须安装有效治理措施。 |  |
| 炼油及石化 | 1.对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，应制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，加强炼油石化生产装置、输送设备或管线、储存过程挥发性有机化合物泄漏的监管，原油加工损失率应控制在6‰以内。 | 6 |
|  | 2.生产工艺单元必须安装工艺废气循环利用装置，对难以回收利用的应采用燃烧方式或吸收、吸附、冷凝等物理方法进行末端治理和排放控制。对空气氧化、蒸馏等工艺排放的尾气应密闭收集，并通过净化处理后排放。应急情况下的泄放气应导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放。 |  |
|  | 3.废水收集系统和处理设施的初级处理单元产生的废气应密闭收集并集中处理后排放。 |  |
| 有机化学原料制造 | 1.对生产过程中产生的有机废气必须集中收集后处理，鼓励采用密闭一体化生产技术，有机废气污染物须达标排放。 | 10 |
|  | 2.企业应逐步扩大符合环境标志产品技术要求的低有机溶剂含量、低毒、低挥发性涂料、油墨、胶粘剂等的生产规模。 |  |
| 化学制品制造 | 1.对生产过程中产生的有机废气必须集中收集后处理，鼓励采用密闭一体化生产技术，有机废气污染物须达标排放。 | 76 |
|  | 2.企业应逐步扩大符合环境标志产品技术要求的低有机溶剂含量、低毒、低挥发性涂料、油墨、胶粘剂等的生产规模。 |  |
| 塑料制品生产 | 产生VOCs的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和集中净化处理装置，有效净化后有机废气由排气筒排放。 | 21 |
| 集装箱制造 | 1.产生VOCs废气的生产工艺必须设立气体收集系统和集中净化处理装置。 | 1 |
|  | 2.加强源头控制，采用新工艺以减少有机溶剂的用量，使用低挥发原材料，改善生产操作条件以减少无组织逸散。 |  |
| 其他行业 | 1.产生VOCs废气的生产工艺尽可能处于密封车间，无法密封的安装集气罩，收集气体并集中处理。 | 1 |
|  | 2.安装有效治理设施。 |  |
|  | 3.鼓励使用低VOCs原辅材料。 |  |

附件13

移动机械排放源污染防治完成时限和任务分工表

| 项目名称 | 治理任务 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淘汰营运标车 | 淘汰2003年前注册营运黄标车19701辆（含2013年未完成7300辆） | 2014年 | 市环保局、市交通局、市公安局、市经信局、市财政局 |
|  | 淘汰2005年前注册营运黄标车12605辆 | 2015年 |  |
|  | 全面淘汰2005年前注册黄标公交车、黄标学生接送车、黄标公务用车、私人黄标车 | 2015年 | 市交通局，市教育局、市环保局、市公安交警 |
| 严格新车环保准入 | 提前实施国V轻型汽油车排放标准，国V柴油车排放标准。 | 省有关要求 | 市公安交警 |
|  | 物流园区和货物流转集散地使用符合国Ⅲ以上排放标准的车辆进行货物运输 | 2015年1月1日 | 市公安局、市交通局 |
| 持续提升油品质量 | 全面供应粤IV车用汽油和国IV车用柴油 | 2014年1月1日 | 市经信局 |
|  | 全面供应粤V车用汽油 | 2014年底 |  |
|  | 全面供应国V车用柴油 | 2015年6月底 |  |
| 持续加强限行管理 | 黄标车限行范围要扩大到环城路（含）以及各镇中心区。 | 2014年底 | 市环保局牵头，市公安交警、交通、各镇（街、园区）政府等配合 |
|  | 在全市范围内实现“黄标车”限行。 | 2015年底 |  |
| 环保限行 | 把限行区域扩大到环城路（含）及镇街中心区，加大对违规冲禁区车辆的查处力度。 | 2014年底 | 市公安交警、市环保局、各镇（街、园区）公安交警、环保部门 |
| 机动车环保标志发放 | 加快机动车环保标志发放，环保检验合格标志发放率达到90%以上。 | 每年 | 市环保局 |
| 机动车环保定期检测 | 加强机动车环保定期检测，机动车定期检测率达到80%以上。 | 2015年 | 市环保局 |
| 加强船舶污染防治 | 全面核查船舶的排放状况，研究制定有关排放控制管理措施。 | 2014年6月前 | 海事局、市海洋与渔业局。 |
| 大力发展城市低碳交通系统 | 大力推行LNG、气电混合、纯电力等清洁能源和新能源公交车。 | 长期 | 市交通局 |

附件14

成品油码头油气回收改造项目完成时限和任务分工表

| 序号 | 港口企业或码头单位 | 泊位名称 | 主要用途 | 所属港区 | 督导单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中海油销售东莞储运有限公司 | 中海油立沙油品码头1#泊位 | 成品油泊位 | 沙田港区 | 市环保局、各相关镇街和园区 | 2017 |
| 2 | 中海油销售东莞储运有限公司 | 中海油立沙油品码头2#泊位 | 成品油泊位 | 沙田港区 |  | 2017 |
| 3 | 中海油销售东莞储运有限公司 | 中海油立沙油品码头内侧1#泊位 | 成品油泊位 | 沙田港区 |  | 2017 |
| 4 | 中海油销售东莞储运有限公司 | 中海油立沙油品码头内侧2#泊位 | 成品油泊位 | 沙田港区 |  | 2017 |
| 5 | 中海油销售东莞储运有限公司 | 中海油立沙油品码头内侧3#泊位 | 成品油泊位 | 沙田港区 |  | 2017 |
| 6 | 广东省东莞市海东石油有限公司 | 海东油泊位 | 成品油泊位 | 麻涌港区 |  | 2017 |
| 7 | 东莞市业荣威通贸易有限公司 | 金鳌沙油泊位 | 成品油泊位 | 东莞内河港区 |  | 2017 |

附件15

饮食服务业污染控制和治理项目完成时限和任务分工表

| 治理范围 | 治理任务要求 | 责任单位 | 完成年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 城市建成区（规划部门认定的莞城、东城、南城、万江等4个街道范围内的相关区域，下同）内所有餐饮服务单位； 2. 城市建成区内机关、企事业单位食堂； 3. 各镇街餐饮业集聚经营区（如饮食一条街等）内的餐饮服务单位； 4. 各镇街油烟污染严重、群众反复投诉的餐饮服务单位。 | 1. 餐饮服务单位和机关、企事业单位食堂须办理相关环保审批、验收手续，未经环保审批、验收的单位限期向有审批权的环保部门申请补办相关手续。 2. 安装高效油烟净化设施（经营甜点、包点、炖品、不含小炒的粥粉面等，烹饪采取蒸、煮、炖等方式，基本不产生油烟的单位除外），设施正常使用率不低于95%。 3. 通过专门烟囱/烟道排放油烟，烟囱/烟道的高度和位置应符合相关规定。 4. 油烟排放浓度应当符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)的规定。 5. 推广使用高效净化型家用吸油烟机。 6. 主城区内不得从事露天烧烤或有油烟产生的露天餐饮加工。 7. 开展餐饮业油烟在线监控试点。对位于城市建成区内的大型餐饮服务单位，要求其安装油烟在线监控设施，对其运行状态进行远程监控，并探索通过数字化、信息化方式开展环境管理的途径。 | 环保局、各相关镇街和园区 | 2014年12月底前，完成城市建成区内大中型餐饮服务单位和各镇街餐饮业集聚经营区内及油烟污染严重、群众反复投诉的餐饮服务单位的油烟治理任务。 2015年12月底前，完成城市建成区内小型餐饮服务单位和机关、企事业单位食堂的油烟治理任务。 |

附件16

干散货码头扬尘治理工程项目完成时限和任务分工表

| 序号 | 企业或码头单位 | 项目类型 | 泊位名称 | 所属港区 | 治理要求 | 责任单位 | 完成年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市海昌实业有限公司 | 虎门港麻涌港区11#泊位 | 煤炭泊位 | 麻涌港区 | 码头吨级在1000吨以下的码头，使用抑尘剂、干雾抑尘、喷淋除尘等技术降低粉尘飘散率；码头吨级在1000吨以上的，除要实施上述措施以外，还要完成防风抑尘网建设和密闭运输系统改造。 | 环保局、各相关镇街和园区 | 防风抑尘网建设和密闭运输系统改造工程2015年底前完成，其他要求在2014年4月开始，全面实行。 |
| 2 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 沙角A电厂2#煤泊位 | 煤炭泊位 | 沙角港区 |  |  |  |
| 3 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 沙角A电厂1#煤泊位 | 煤炭泊位 | 沙角港区 |  |  |  |
| 4 | 东莞市海昌实业有限公司 | 海昌煤码头装船1#泊位 | 煤炭泊位 | 麻涌港区 |  |  |  |
| 5 | 东莞市海昌实业有限公司 | 海昌煤码头装船2#泊位 | 煤炭泊位 | 麻涌港区 |  |  |  |
| 6 | 东莞市海昌实业有限公司 | 海昌煤码头装船3#泊位 | 煤炭泊位 | 麻涌港区 |  |  |  |
| 7 | 东莞华润水泥厂有限公司 | 华润1#泊位 | 散装水泥 | 沙田港区 |  |  |  |
| 8 | 东莞华润水泥厂有限公司 | 华润2#泊位 | 散装水泥 | 沙田港区 |  |  |  |
| 9 | 东莞华润水泥厂有限公司 | 华润3#泊位 | 散装水泥 | 沙田港区 |  |  |  |

附件17

重点企业扬尘治理工作项目完成时限和任务分工表

| 序号 | 企业名称 | 整治项目 | 整治要求 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 煤炭堆场 | 采取建设防风抑尘网、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施，全面减少贮存和运输过程中扬尘排放。 | 环保局、各相关镇街和园区 | 防风抑尘网建设和密闭运输系统改造工程2015年底前完成，其他要求在2014年4月开始，全面实行。 |
| 2 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 3 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 4 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 5 | 广东理文造纸有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 6 | 东莞市三联热电有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 7 | 东莞金洲纸业有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 8 | 东莞建晖纸业有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 9 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 10 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 11 | 东莞市鸿业造纸有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 12 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 13 | 东莞市金田纸业有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 14 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 15 | 东莞市道滘兴隆造纸厂 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 16 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 17 | 东莞市双洲纸业有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 18 | 东莞市永安造纸有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 19 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 20 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |
| 21 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 煤炭堆场 |  |  |  |